# แผนพัฒนาระบบ ERP/บัญชี — บริษัท ทรูแมน โมโตไบค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

## สรุปข้อมูลบริษัทที่อ่านได้

| รายการ | ข้อมูล |
| --- | --- |
| ชื่อบริษัท | Trueman Motorbike (Thailand) Co., Ltd. |
| เลขทะเบียน | 0125560011982 |
| ทุนจดทะเบียน | 4,000,000 บาท |
| ที่ตั้ง | 56/59 ม.2 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี |
| ธุรกิจ | จัดจำหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ (ยี่ปั๊ว / ค้าส่ง) |
| VAT | 7% / จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ระบบปัจจุบัน | CD Organizer (Desktop, ไม่ใช่ Cloud) |

## โมดูลระบบที่ต้องการทั้งหมด (12 โมดูล)

1.  ระบบขาย              — ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, Tax Invoice, ใบส่งของ

2.  ระบบซื้อ             — ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, ใบกำกับภาษีซื้อ

3.  บริหารคลังสินค้า     — Stock Card, ตรวจนับ, โอนย้าย, FIFO/FEFO

4.  ระบบรับเงิน/ลูกหนี้  — ใบเสร็จ, AR Aging, บัตรลูกหนี้

5.  ระบบจ่ายเงิน/เจ้าหนี้ — ใบสำคัญจ่าย, AP Aging, หักภาษี ณ ที่จ่าย

6.  ระบบบริหารเช็ค       — เช็ครับ, เช็คจ่าย, สถานะเช็ค

7.  บัญชีทั่วไป/งบการเงิน — GL, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, Cash Flow

8.  ระบบ POS             — ขายหน้าร้าน, รับชำระ, รายงานยอดขาย

9.  ระบบ CRM             — ฐานข้อมูลลูกค้า, ประวัติการซื้อ, ติดตาม

10. ระบบเงินเดือน        — คำนวณเงินเดือน, ภาษีเงินได้บุคคล, ประกันสังคม

11. ระบบทรัพย์สิน        — ทะเบียนทรัพย์สิน, ค่าเสื่อมราคา

12. ระบบผลิต ERP         — BOM, Work Order, ต้นทุนการผลิต

## ข้อกำหนดพิเศษจากเอกสาร

- ถูกต้องตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 และ 89

- รองรับ VAT 7%, หัก ณ ที่จ่าย 3%

- รายงานมากกว่า 400 รายงาน

- Export ไป Excel / Word

- กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ รายบุคคล (Role-Based Access)

- รองรับ หลายบริษัท และ Consolidate

- Backup อัตโนมัติ

- Interface ภาษาไทย เป็นหลัก

## คำแนะนำ: 2 แนวทางหลัก

### แนวทาง A — ใช้ Odoo Community (แนะนำ)

สร้างเร็ว, เสถียรที่สุด, ครอบคลุมทุกโมดูล

Odoo คือ Open-Source ERP ที่ใช้งานจริงกว่า 7 ล้านบริษัททั่วโลก มี Thai Localization พร้อม และ Odoo ไทยมีชุมชนนักพัฒนารองรับ

Technology Stack (Odoo):

├── Backend    : Python 3.11 + Odoo 17 Community

├── Database   : PostgreSQL 15

├── Frontend   : Owl.js (Odoo's own) + XML Templates

├── Web Server : Nginx

├── Cloud      : DigitalOcean Droplet (4GB RAM, 2 vCPU)

└── Domain     : .co.th หรือ .com

ข้อดี:

- ทุกโมดูลมีพร้อมแล้ว (Sales, Purchase, Inventory, Accounting, POS, CRM, Payroll, Assets)

- Thai VAT / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี plugin ไทยอยู่แล้ว

- เปิดระบบได้ภายใน 2-4 เดือน (แค่ Config + Customize)

- ค่าซอฟต์แวร์ = 0 บาท (Open-source)

- ค่าโฮส = ~800-1,500 บาท/เดือน

ข้อเสีย:

- ต้องจ้างนักพัฒนา Odoo customize ให้ตรงกับ format บิลของบริษัท

- หน้าจอบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องแปลเพิ่ม)

### แนวทาง B — พัฒนาระบบเองแบบ Web App (สั่งทำ Custom)

ยืดหยุ่นสูงสุด แต่ใช้เวลานาน 12-24 เดือน

Technology Stack (Custom Build):

├── Frontend   : Next.js 14 (React) + Ant Design + TailwindCSS

├── Backend    : Node.js + Express หรือ Python FastAPI

├── Database   : PostgreSQL 15 + Redis (cache/session)

├── Auth       : JWT + Role-based permissions

├── File Store : AWS S3 หรือ DigitalOcean Spaces

├── Web Server : Nginx + PM2

├── Cloud      : DigitalOcean App Platform หรือ AWS EC2

└── Domain     : จด .co.th ที่ Hostinger Thailand หรือ Godaddy

โครงสร้างฐานข้อมูลหลัก (PostgreSQL):

companies        — ข้อมูลบริษัท (รองรับ multi-company)

users            — ผู้ใช้งาน + roles + permissions

customers        — ลูกค้า (CRM)

suppliers        — Supplier/เจ้าหนี้

products         — สินค้า (รหัส, ราคา, หน่วย)

product_lots     — Lot/Batch tracking

warehouses       — คลังสินค้า

stock_moves      — ความเคลื่อนไหวสต๊อก

sales_orders     — ใบสั่งขาย → Tax Invoice

purchase_orders  — ใบสั่งซื้อ

invoices         — ใบกำกับภาษี (ขาย/ซื้อ)

payments         — การรับ/จ่ายเงิน

cheques          — บริหารเช็ค

journal_entries  — บัญชีแยกประเภท (GL)

chart_of_accounts — ผังบัญชี

employees        — พนักงาน + เงินเดือน

assets           — ทรัพย์สินถาวร

## คำแนะนำสุดท้าย

| เกณฑ์ | Odoo (A) | Custom (B) |
| --- | --- | --- |
| ระยะเวลา | 2-4 เดือน | 12-24 เดือน |
| ค่าพัฒนา | ~150K-300K บาท | ~800K-2M+ บาท |
| ค่าโฮส/ปี | ~10K-20K บาท | ~10K-25K บาท |
| ความเสถียร | สูงมาก (proven) | ขึ้นกับทีม |
| ปรับแต่งได้ | ปานกลาง-สูง | สูงสุด |
| รองรับ Thai VAT | มี Plugin | ต้องสร้าง |
| รายงาน 400+ | มีพร้อม | ต้องสร้างทั้งหมด |

### สรุปคำแนะนำ

แนะนำให้เลือก Odoo Community Edition เพราะ:

- ครอบคลุมทุก 12 โมดูลที่ต้องการ

- เสถียรและพิสูจน์แล้วระดับโลก

- เปิดระบบได้เร็ว ธุรกิจไม่สะดุด

- ประหยัดงบได้ 5-10 เท่าเทียบกับสร้างเอง

- มีชุมชนนักพัฒนา Odoo ในไทย

## แผน Cloud Hosting ที่แนะนำ

DigitalOcean (Singapore Region = เร็ว ราคาดี)

├── Droplet: Basic 4GB RAM / 2 vCPU / 80GB SSD = ~$24/เดือน (~870 บาท)

├── Managed Database: PostgreSQL = ~$15/เดือน (ถ้าต้องการ Managed)

├── Spaces (Object Storage): สำหรับเก็บไฟล์ PDF/Attachment

└── รวม ~1,200-1,500 บาท/เดือน

Domain (.co.th): จดผ่าน THNIC หรือ Godaddy ~300-800 บาท/ปี

ต้องการให้ผมวางแผนในขั้นตอนไหนต่อไปครับ?

- วางแผน Config Odoo ตามโมดูลบริษัท?

- ออกแบบโครงสร้าง Database สำหรับ Custom Build?

- ประเมินงบประมาณและ Timeline ละเอียด?